SysMap Fabric

Especificação de Configuração Jira

Estrutura · Campos · Padrão de Escrita · Indicadores · Quality Gates

Versão 1.3  ·  Maio 2026  ·  Confidencial — SysMap Solutions

Documento em elaboração — pontos em aberto sinalizados com ⚠ A DEFINIR

# 1. Visão Geral do Modelo

Este documento especifica a estrutura completa do Jira para a SysMap Fabric — incluindo arquitetura de projetos, hierarquia de itens, campos customizados, padrão de escrita, quality gates e indicadores de agilidade. Serve como referência para configuração manual no Jira e para futuras automações.

## 1.1 Decisões de Arquitetura

| Decisão | Escolha | Status |
| --- | --- | --- |
| Unidade base no Jira | Um projeto Jira por ID SSG | ✅ Fechado |
| Separação upstream/downstream | 2 swimlanes: Upstream / Downstream (Overhead = tipo de item; Bugs = cards no Downstream) | ✅ Fechado |
| Ciclo de entrega | Sprint 2 semanas — Scrumban (Kanban dentro da sprint) | ✅ Fechado |
| Métrica de entrega | Throughput + Horas realizadas (sem story points) | ✅ Fechado |
| WIP Limits | Só visualização por enquanto — sem bloqueio | ✅ Fechado |
| Quality Gates | Bloqueio por coluna — regras explícitas | ✅ Fechado |
| Defeito | Card próprio (tipo Bug) vinculado à US — não subtask | ✅ Fechado |
| Épico | Por módulo/entrega + label semestral (ex: 2026-S1) | ✅ Fechado |
| Overhead | Campo separado de horas de entrega + tipo item Overhead | ✅ Fechado |
| Visibilidade do bug ao cliente | Por criticidade GUT — regra definida | ✅ Fechado |
| Estimativa | Calculadora por tipo de configuração Salesforce | ⚠ A validar com TL |
| Campos do SSG no Jira | Financeiro só no Power BI; SSG ID é a chave no Jira | ✅ Fechado (v1.3) |
| % padrão de overhead | 10% fixo por US | ✅ Fechado (v1.3) |
| Sonar / Quality Gate técnico | Bloqueia merge — Apex < 75% e bug crítico | ⚠ A validar viabilidade |
| Tipo de board no Jira | Projeto Scrum (habilita sprints/openSprints) | ✅ Fechado (v1.2) |
| Project Key padrão | SSG + 5 dígitos do ID (ex: SSG47709) | ✅ Fechado (v1.2) |
| Instância Jira | Server/Data Center — permite Espaço por cliente (não é Cloud) | ✅ Fechado (v1.3) |

# 2. Arquitetura de Projetos Jira

## 2.1 Estrutura hierárquica

Cada projeto no SSG gera um projeto independente no Jira. O ID do SSG é o identificador do projeto Jira — garantindo rastreabilidade sem integração técnica.

| Nível | Unidade | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Espaço | Por cliente — um espaço por cliente (instância permite espaços individuais) | Claro / Vivo / TIM |
| Projeto Jira | Por entrega SSG (1 projeto = 1 contrato) | SSG-47709 — Claro — Solar NMG |
| Épico | Por módulo ou entrega principal | Módulo Oportunidades — 2026-S1 |
| Feature | Por bloco funcional dentro do épico | Cadastro e Edição de Oportunidade |
| User Story | Unidade de valor entregável e testável | Como vendedor quero filtrar por stage... |
| Task | Unidade de trabalho técnico (máx 8h) | [APEX] Criar handler de validação CNPJ |
| Bug | Defeito — card próprio vinculado à US | BUG-CRÍTICO ¦ Oportunidades — Erro ao salvar |
| Enabler | Trabalho técnico sem valor direto ao usuário | [CONFIG] Setup ambiente sandbox QA |
| Overhead | Atividade não prevista (reunião, suporte ad hoc) | Reunião extra alinhamento cliente 2h |

## 2.2 Nomenclatura de projetos Jira

| Tipo | Formato do nome | Exemplo · Project Key |
| --- | --- | --- |
| Escopo fechado | SSG-[ID] — [Cliente] — [Nome projeto] | SSG-47709 — Claro — Solar NMG · Key: SSG47709 |
| Evolutivos / backlog contínuo | SSG-[ID] — [Cliente] — Evolutivos [Ano] | SSG-47800 — Claro — Evolutivos 2026 · Key: SSG47800 |
| Sustentação / AMS | SSG-[ID] — [Cliente] — AMS [Ano] | SSG-47900 — Claro — AMS 2026 · Key: SSG47900 |
| Interno fábrica | FABRIC-INTERNO — [Área] | FABRIC-INTERNO — CoE SF · Key: FABINTCOE |

## 2.3 Boards — Swimlanes por projeto

Cada projeto de cliente é criado como tipo Scrum no Jira — a sprint de 2 semanas funciona como container de planejamento e o item flui pelo board via colunas de status (Scrumban). O board tem duas swimlanes: UPSTREAM (F0–F2) e DOWNSTREAM (F3–F5). O cycle time é medido exclusivamente no DOWNSTREAM. O Overhead é registrado como tipo de item próprio (lançável em qualquer fase) e os Bugs são cards próprios dentro do DOWNSTREAM.

| Swimlane | Fases | Colunas |
| --- | --- | --- |
| UPSTREAM | F0 · F1 · F2 | Backlog → F0 Onboarding → F1 Intake & Discovery → F2 Setup & Plan. → Aceito |
| DOWNSTREAM | F3 · F4 · F5 | To Do → In Dev → In Review (PR) → In QA → UAT → Done · Bugs = cards próprios nesta swimlane |

⚠ A DEFINIR: Sustentação/AMS — board próprio ou swimlane no projeto do cliente. Critério sugerido v1.2: se o volume for ≥ 3 tickets AMS/semana, usar board próprio (melhor controle de SLA); se for pontual, usar swimlane no projeto do cliente. Confirmar com Ana Lima + Nayara.

# 3. Campos Customizados — Configuração Jira

Política de campos (v1.3): aproveitar os campos NATIVOS do Jira sempre que existirem (estimativa, tempo gasto, data de resolução, labels, prioridade) e CRIAR apenas o que não existe. Dados financeiros (custo, receita, margem) NÃO ficam no Jira — vivem somente no Power BI, unidos ao Jira pelo SSG ID (campo-chave). A coluna 'nativo/criar' abaixo orienta a configuração. No Power BI, os campos custom chegam como customfield_NNNNN — renomear no Power Query.

| # | Nome do campo | Tipo | Aplica em | Obrigatório? | Valores / Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSG ID | Texto curto | Épico / Projeto | Sim | Ex: SSG-47709 — espelhar do SSG — CHAVE de junção Jira ↔ Power BI (pode usar o próprio Project Key) |
| 2 | Fase da Fábrica | — | US / Task / Bug | Não criar | A fase é representada pela COLUNA/status do board — não vira campo |
| 3 | Tipo de Entrega | Lista (select) | Épico / Projeto | Sim | Escopo Fechado / Evolutivo / Sustentação / AMS · [CRIAR] |
| 4 | Estimativa Original (h) | Número | US / Task | Sim | Horas — preenchido no planning · [NATIVO (Original Estimate / Time Tracking)] |
| 5 | Horas Realizadas — Entrega (h) | Número | US / Task | Sim ao fechar | Horas de trabalho na entrega — excluir overhead · [NATIVO (Time Spent / worklog)] |
| 6 | Horas Realizadas — Overhead (h) | Número | US / Task / Overhead | Sim ao fechar | Reuniões extras, suporte ad hoc, alinhamentos não previstos · [CRIAR] |
| 7 | Cobertura Apex % | Número | US (downstream) | Sim antes de Done | Preenchido pelo dev — mínimo 75% para mover para Done · [CRIAR] |
| 8 | Resultado UAT | Lista (select) | US | Sim em F4/F5 | Aprovado / Reprovado / Pendente · [CRIAR] |
| 9 | Origem do Defeito | Lista (select) | Bug | Sim | Dev / QA / PRD / Regressão · [CRIAR] |
| 10 | Criticidade GUT | Lista (select) | Bug | Sim | Crítico (≥27) / Alto (18-26) / Médio (9-17) / Baixo (1-8) · [CRIAR] |
| 11 | Score GUT | Número | Bug | Sim | G×U×T — calculado pelo criador do bug · [CRIAR] |
| 12 | DoD Completo? | Checkbox | US | Sim antes de Done | Verdadeiro = pode ir para Done · [CRIAR] |
| 13 | Dentro do Escopo? | Lista (select) | US / Bug | Sim | Sim / Não — precisa CR / Análise pendente · [CRIAR] |
| 14 | Visível ao Cliente | Lista (select) | Bug | Sim | Sim — imediato (crítico) / Sim — weekly report / Não · [NATIVO (Espaço / Projeto)] · [CRIAR] |
| 15 | Data de Resolução | Data/hora | Bug | Sim ao resolver | Para calcular MTTR · [NATIVO (Resolved)] |
| 16 | Comunicado em | Data/hora | Bug | Sim se visível ao cliente | Data/hora que o DM comunicou o cliente · [CRIAR] |
| 17 | Reaberto? | Checkbox | Bug | Sim | Verdadeiro = bug foi reaberto — para taxa de recorrência · [CRIAR] |
| 18 | Racional de Estimativa | Texto longo | US | Sim | Breakdown da calculadora — tipo de config + horas + fator · [CRIAR] |
| 19 | Label Semestral | Label | Épico | Sim | Ex: 2026-S1 / 2026-S2 — para agrupar por semestre · [NATIVO (Labels ou Fix Version)] |
| 20 | Cliente | Lista (select) | Projeto | Sim | Lista de clientes ativos — manter atualizada |
| 21 | Financeiro (custo/receita/margem) | — | Projeto / Épico | Não criar no Jira | Custo, receita e margem NÃO ficam no Jira — somente no Power BI, unidos pelo SSG ID |

⚠ A DEFINIR: Campos do SSG a espelhar no Jira: levantar com área responsável pelo SSG quais campos de custo previsto, receita prevista e baseline financeiro precisam aparecer no Jira para rastreabilidade.

# 4. Quality Gates — Regras de Bloqueio por Coluna

As regras abaixo devem ser configuradas como automações no Jira (Project Settings → Automation) ou enforçadas manualmente via checklist de coluna enquanto a automação não estiver ativa.

## 4.1 In Dev → In Review (PR)

| Regra | Bloqueio? | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Cobertura Apex % preenchida com valor ≥ 75% | 🔴 Bloqueia | Dev |
| Horas Realizadas — Entrega preenchidas | 🔴 Bloqueia | Dev |
| DoD Completo? = Verdadeiro | 🔴 Bloqueia | Dev |
| PR criado no GitHub e linkado ao ticket | 🔴 Bloqueia | Dev |
| Horas realizadas dentro da estimativa — se excedeu, registrar desvio com racional (DM avalia se gera CR de escopo ou ajuste de estimativa) | 🔴 Bloqueia | Dev / DM |
| Racional de estimativa preenchido | 🟡 Aviso | Dev |

## 4.2 In Review → In QA

| Regra | Bloqueio? | Responsável |
| --- | --- | --- |
| PR aprovado por pelo menos 1 revisor (TL ou Arquiteto) | 🔴 Bloqueia | TL / Arquiteto |
| Sem conflitos de merge no GitHub | 🔴 Bloqueia | Dev |
| Deploy realizado no ambiente de destino (HML) | 🔴 Bloqueia | Dev |
| Cobertura Apex ≥ 75% confirmada no merge | 🔴 Bloqueia | TL |
| DM/PO revisou e aceitou a US antes de ir para QA (evita reabertura pós-Done) | 🔴 Bloqueia | DM / PO |

## 4.3 In QA → UAT

| Regra | Bloqueio? | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Zero bugs críticos (GUT ≥ 27) abertos vinculados à US | 🔴 Bloqueia | QA Lead |
| Cenários Given/When/Then todos executados | 🔴 Bloqueia | QA Lead |
| Relatório de testes preenchido | 🔴 Bloqueia | QA Lead |
| Bugs altos (GUT 18-26) com plano de resolução registrado | 🟡 Aviso | QA Lead |

## 4.4 UAT → Done

| Regra | Bloqueio? | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Resultado UAT = Aprovado (preenchido pelo DM) | 🔴 Bloqueia | DM |
| Zero bugs críticos abertos vinculados à US | 🔴 Bloqueia | DM / QA |
| Horas Realizadas — Entrega preenchidas | 🔴 Bloqueia | Dev |
| Dentro do Escopo? preenchido | 🔴 Bloqueia | DM |
| Cobertura Apex % preenchida | 🔴 Bloqueia | Dev |
| Documentação técnica atualizada (se aplicável) | 🟡 Aviso | Dev / TL |

⚠ A DEFINIR: Configurar as regras acima como automações no Jira (Project → Automation) — por enquanto aplicar manualmente via checklist de coluna

⚠ A DEFINIR: Sonar / SonarCloud — o SonarCloud suporta Apex nativamente. Custo estimado ~USD 450/mês (até 100k LOC) ou SonarQube Community grátis (auto-hospedado, requer servidor). Validar com TI se já existe instância antes de bloquear o merge automaticamente.

## 4.5 Regra de visibilidade do bug ao cliente

| Criticidade | Score GUT | Visível ao cliente? | Canal e prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | ≥ 27 | Sim — comunicar imediatamente | DM comunica em até 2h após abertura |
| Alto | 18 a 26 | Sim — no weekly report | Inclui no relatório semanal com status e prazo |
| Médio | 9 a 17 | Não — interno | Resolvido internamente sem comunicação formal |
| Baixo | 1 a 8 | Não — interno | Resolvido internamente sem comunicação formal |

Alertas com SLA no Jira (Project → Automation): bug crítico (GUT ≥ 27) dispara e-mail ao Responsável (DM) + Ana e abre um SLA de comunicação de 2h ao cliente; bug alto entra no SLA do weekly report. Configurar os SLAs no Jira (ou complemento de SLA) para medir cumprimento e escalar automaticamente quando estourar o prazo.

# 5. Calculadora de Estimativa

A estimativa é feita por tipo de configuração Salesforce. O responsável (Dev/TL) seleciona os tipos de trabalho da US, aplica o fator de complexidade e registra o total no campo Estimativa Original (h) com o racional no campo Racional de Estimativa.

⚠ A DEFINIR: Validar a tabela de horas abaixo com o Tech Lead e Arquiteto — ajustar com base na realidade dos projetos SysMap

Overhead padrão fixo de 10% por US — adicionar ao total estimado pela calculadora. (Decisão fechada na v1.3; a tabela de horas da calculadora será detalhada depois.)

## 5.1 Tabela de referência por tipo de configuração

| Tipo de configuração | Baixa | Média | Alta | Muito alta | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo simples (text, number, picklist) | 0,5h | 1h | — | — |  |
| Fórmula / Regra de validação | 1h | 2h | 4h | — |  |
| Flow simples (screen ou record-triggered) | 2h | 4h | 8h | 16h |  |
| Flow complexo / subflow / decision | 4h | 8h | 16h | 24h |  |
| Apex class / trigger | 4h | 8h | 16h | 32h | ⚠ Validar |
| LWC componente | 4h | 8h | 16h | 32h | ⚠ Validar |
| Integração REST / SOAP / Platform Event | 8h | 16h | 32h | 48h | ⚠ Validar |
| Relatório / Dashboard Salesforce | 1h | 2h | 4h | — |  |
| Layout de página / App Builder | 1h | 2h | 4h | — |  |
| Permission Set / Profile | 1h | 2h | 4h | — |  |
| Objeto customizado completo | 4h | 8h | 16h | — |  |
| Deploy + validação (por entrega) | 2h | 4h | 6h | 8h |  |
| Code review (por PR) | 1h | 2h | 4h | — |  |
| Documentação técnica | 1h | 2h | 4h | — |  |
| Escrita de testes Apex | 2h | 4h | 8h | — |  |
| Experience Cloud (site + permissões) | 2h | 4h | 8h | — | ⚠ Validar |
| Agentforce / Prompt Builder | 4h | 8h | 16h | 32h | ⚠ Validar |
| OmniScript / FlexCard | 4h | 8h | 16h | 32h | ⚠ Validar |
| CPQ — regra de preço / produto | 4h | 8h | 24h | — | ⚠ Validar |

## 5.2 Fatores de ajuste

| Fator | Multiplicador | Quando aplicar |
| --- | --- | --- |
| Ambiente limpo / greenfield | 1,0× | Projeto novo sem dados ou configurações existentes |
| Sistema existente com dados | 1,3× | Há configurações existentes que podem ser afetadas |
| Integração com sistema legado | 1,5× | API de terceiro, sistema on-premise, documentação incompleta |
| Alta criticidade de negócio | 1,2× | Falha impacta operação crítica do cliente |
| Dev júnior no item | 1,4× | Profissional em formação executando a task |
| Overhead padrão por US | +10% | Padrão fixo de 10% por US — adicionar ao total estimado |

# 6. Padrão de Escrita — Templates por Tipo de Item

## 6.1 Épico

| Campo | Formato / Instrução |
| --- | --- |
| Título | [CLIENTE] — [MÓDULO] — [SSG-ID] — [LABEL-SEMESTRAL] Ex: Claro — Módulo Oportunidades — SSG-47709 — 2026-S1 |
| Descrição — Objetivo | O que este módulo/entrega representa para o negócio do cliente |
| Descrição — Critérios de aceite | Lista de condições para o épico ser considerado concluído |
| Descrição — Escopo dentro | Lista numerada do que está incluído no épico |
| Descrição — Escopo fora (CR) | Lista do que NÃO está incluído — precisa de CR para incluir |
| SSG ID | Preencher com o ID do projeto no SSG |
| Label semestral | 2026-S1 ou 2026-S2 — obrigatório para agrupamento |
| Tipo de Entrega | Escopo Fechado / Evolutivo / Sustentação / AMS |

## 6.2 User Story

| Campo | Formato / Instrução |
| --- | --- |
| Título | Como [persona], quero [ação] para [benefício] Ex: Como vendedor, quero filtrar oportunidades por stage para priorizar meu pipeline |
| Descrição — Contexto | Situação atual e por que esta história é necessária |
| Descrição — Critérios de aceite | Mínimo 1 cenário Given/When/Then por regra de negócio DADO QUE [contexto] / QUANDO [ação] / ENTÃO [resultado] |
| Descrição — Regras de negócio | Lista das regras que a US deve respeitar |
| Descrição — Fora do escopo | O que explicitamente NÃO será feito nesta US |
| Estimativa Original (h) | Total em horas — resultado da calculadora Limite máximo por US: ⚠ A definir com TL (sugestão: ≤ 40h). Se maior, quebrar em duas US antes de entrar no sprint |
| Tamanho da US | A US deve caber em 1 sprint de 2 semanas. Se a estimativa ultrapassar o limite definido, quebrar antes do sprint planning — nunca entrar no sprint com US oversized |
| Racional de Estimativa | Breakdown: tipo de config + complexidade + fator + total |
| Fase da Fábrica | F0 a F5 — fase em que a US será executada |
| DoD Completo? | Marcar Verdadeiro somente quando todos critérios forem cumpridos |

## 6.3 Task — Prefixos e Granularidade

Regra de granularidade: uma task = um tipo de trabalho + um responsável + máximo 8 horas. Se passar de 8h, quebrar em duas tasks.

| Prefixo | Tipo de trabalho | Exemplos de título |
| --- | --- | --- |
| [CONFIG] | Configuração declarativa Salesforce | [CONFIG] Criar campo CNPJ no objeto Opportunity |
| [APEX] | Desenvolvimento Apex / triggers | [APEX] Criar classe OpportunityHandler — validação CNPJ |
| [FLOW] | Flow Builder / Process Builder | [FLOW] Construir flow de notificação ao gestor de vendas |
| [LWC] | Lightning Web Components | [LWC] Criar componente de busca de contas por CNPJ |
| [TEST] | Testes automatizados Apex | [TEST] Escrever testes Apex — classe OpportunityHandler |
| [QA] | Testes manuais / funcionais | [QA] Executar cenários G/W/T — filtro por stage |
| [DEPLOY] | Deploy e validação de ambiente | [DEPLOY] Deploy DEV → HML + smoke test módulo Oportunidades |
| [INTEG] | Integração com sistemas externos | [INTEG] Configurar callout REST para ERP SAP |
| [DOC] | Documentação técnica | [DOC] Atualizar SDD — seção Modelo de Dados |
| [OVERHEAD] | Atividade não prevista | [OVERHEAD] Reunião extra alinhamento cliente — 2h |

## 6.4 Bug

| Campo | Formato / Instrução |
| --- | --- |
| Título | [BUG-CRITICIDADE] ¦ [ONDE] — [O QUE ACONTECE] Ex: BUG-CRÍTICO ¦ Oportunidades — Erro ao salvar sem Stage preenchido |
| Ambiente | DEV / HML / PRD — onde o bug foi encontrado |
| Fase da Fábrica | Fase em que o bug foi encontrado (F3/F4/F5) |
| US vinculada | Usar Link Jira tipo 'is caused by' na US original (link nativo do Jira — não é campo custom) |
| Passos para reproduzir | Lista numerada — mínimo 3 passos para reproduzir |
| Resultado atual | O que acontece hoje |
| Resultado esperado | O que deveria acontecer |
| Evidência | Print / log / vídeo — obrigatório para bug crítico e alto |
| Score GUT | G × U × T — preencher os 3 valores e o total |
| Visível ao Cliente | Automático pela criticidade — confirmar antes de fechar |
| Dentro do Escopo? | Se Não, abrir CR antes de iniciar a resolução |

# 7. Indicadores de Agilidade

Os indicadores abaixo são calculados a partir dos campos definidos neste documento. A fonte primária é o Jira — os dados são consumidos pelo Power BI para visualização.

## 7.1 Por tipo de projeto

| Indicador | Escopo fechado | Evolutivos | Sustentação/AMS | Fórmula / Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Throughput | ✅ | ✅ | ✅ | US Done / sprint de 2 semanas — Jira Sprint Report |
| Horas realizadas vs estimadas | ✅ | ✅ | ✅ | Σ Campo #5 / Σ Campo #4 — Power BI |
| Cycle Time | ✅ | ✅ | ✅ | Data Done − Data In Dev — Jira Control Chart |
| Lead Time | ✅ | ✅ | ✅ | Data Done − Data criação — Jira Control Chart |
| Aderência à estimativa | ✅ | ✅ | — | (Estimado − Realizado) / Estimado × 100 |
| Cobertura Apex % | ✅ | ✅ | — | Média campo #7 das US Done — Power BI |
| Taxa defeitos escapados PRD | ✅ | ✅ | ✅ | Bugs PRD / US Done × 100 — JQL + Power BI |
| MTTR críticos | ✅ | ✅ | ✅ | Σ (Campo #15 − Data abertura) / n bugs críticos |
| SLA cumprido % | — | — | ✅ | Resolvidos no prazo / total × 100 |
| Taxa de retrabalho | ✅ | ✅ | ✅ | Bugs reabertos (campo #17) / total bugs × 100 |
| Overhead % | ✅ | ✅ | ✅ | Σ Campo #6 / (Σ Campo #5 + Σ Campo #6) × 100 |
| Aging de itens | ✅ | ✅ | ✅ | Dias sem movimentação — Jira + Power BI |

## 7.2 JQL padrão — salvar como filtros no Jira

| Nome do filtro | Query JQL |
| --- | --- |
| Sprint atual — projeto | project = "SSG-XXXXX" AND sprint in openSprints() |
| US downstream — sprint atual | project = "SSG-XXXXX" AND sprint in openSprints() AND status in ("To Do","In Dev","In Review (PR)","In QA","UAT","Done") |
| Bugs críticos abertos em PRD | project = "SSG-XXXXX" AND issuetype = Bug AND "Criticidade GUT" = Crítico AND status != Done |
| Throughput — últimas 2 semanas | status changed to Done during (-14d, now()) AND issuetype in (Story, Bug) — aplicar a todos os projetos (boas práticas) |
| Itens sem horas preenchidas | project = "SSG-XXXXX" AND "Horas Realizadas — Entrega (h)" is EMPTY AND status = Done |
| Aging — parado há mais de 3 dias | project = "SSG-XXXXX" AND status != Done AND updated <= -3d AND sprint in openSprints() |
| Overhead da sprint | project = "SSG-XXXXX" AND issuetype = Overhead AND sprint in openSprints() |
| Bugs visíveis ao cliente | project = "SSG-XXXXX" AND issuetype = Bug AND "Visível ao Cliente" in ("Sim — imediato", "Sim — weekly report") |

⚠ A DEFINIR: Substituir SSG-XXXXX pelo ID real de cada projeto ao salvar o filtro no Jira

# 8. Pontos em Aberto — Próximas Revisões

Todos os itens abaixo precisam ser definidos e validados antes da configuração final do Jira. Cada item tem um responsável sugerido.

| # | Ponto em aberto | Impacto | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campos do SSG a espelhar no Jira (ID, custo previsto, receita prevista, baseline, outros) | Rastreabilidade financeira SSG ↔ Jira | Ana Lima + Área SSG | ✅ Resolvido (v1.3) — só Power BI, SSG ID é a chave |
| 2 | Validar tabela de horas da calculadora com Tech Lead e Arquiteto | Qualidade das estimativas | TL / Arquiteto | A definir |
| 3 | Confirmar % de overhead padrão por US (sugestão: 10%) | Margem e custo real do projeto | Ana Lima | A definir |
| 4 | Viabilidade do Sonar/SonarCloud para Salesforce/Apex (custo, configuração) | Quality gate técnico automatizado | Tech Lead | A definir |
| 5 | Configurar automações de quality gate no Jira (Project → Automation) | Enforçamento das regras de bloqueio | Nayara + Jira Admin | A definir |
| 6 | Definir padrão de quebra de tasks com o squad (granularidade mínima real) | Clareza operacional do time | Tech Lead + Squad | A definir |
| 7 | Sustentação/AMS: board próprio ou swimlane no projeto do cliente? | Arquitetura de boards | Ana Lima + Nayara | A definir |
| 8 | Integração SSG ↔ Jira: API disponível ou processo manual? Spec técnica | Pipeline de oportunidades | Ana Lima + TI | A definir |
| 9 | Campos do SharePoint por projeto — estrutura de pastas mínima requerida | Organização de artefatos do projeto | Nayara | ✅ Resolvido — kit-gov v1.0 seção 5 |
| 10 | Spec dos dashboards Power BI (cliente, gestão, diretoria) | Relatórios e jornada por público | Ana Lima | 🟡 Parcial — board-admin seção 2 + kit-gov seção 4 |

Versão 1.3 — Decisões aplicadas (Ana): (1) Swimlanes voltam a 2 (Upstream/Downstream); Overhead = tipo de item e Bugs = cards no Downstream. (2) Instância não-Cloud — 'Espaço' por cliente é válido (revertido Project Category). (3) Campos nativos primeiro; criar só o que falta. (4) Financeiro (custo/receita/margem) fora do Jira — só no Power BI, unido pelo SSG ID (chave). (5) 'Fase da Fábrica' deixa de ser campo (é a coluna do board). (6) Overhead volta a 10% fixo. (7) Project Key = SSG + 5 dígitos. (8) Throughput por boas práticas (Story+Bug, todos os projetos). (9) Alertas com SLA. (10) Calculadora e AMS detalhados depois.   |   Versão 1.2 — Correções aplicadas: (1) Swimlanes unificadas em 4 (Upstream/Downstream/Overhead/Bugs) e projetos definidos como tipo Scrum. (2) Project Category por cliente (antes 'Espaço Jira') e padrão de Project Key (SSG+ID). (3) Calculadora ampliada com Experience Cloud, Agentforce, OmniScript e CPQ. (4) Overhead por tipo (10/15/20%). (5) Nota sobre Time Tracking nativo vs campos custom e mapeamento no Power BI. (6) Automação de alerta de bug crítico. (7) Contexto de custo do SonarCloud. (8) Critério AMS board vs swimlane. (9) Correções de campo #2/#8/#21, gate de desvio de estimativa, link de bug e JQL de throughput. (10) Pontos #9 (SharePoint) e #10 (Power BI) atualizados como resolvido/parcial.   |   Versão 1.1 — Correções aplicadas: (1) Aceite do PO/DM adicionado como gate bloqueante em In Review → In QA, alinhado ao DoR/DoD do framework Salesforce. (2) Critério de tamanho máximo de US adicionado no template e no gate de In Dev → In Review — US oversized deve ser quebrada antes do sprint planning.