SysMap Fabric

Board Admin Jira + Power BI

Configuração do board interno da fábrica e acompanhamento do planejamento

Versão 1.0  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. Visão Geral

Este documento orienta a configuração do projeto Jira interno (FABRIC-INTERNO) que conduz a construção e a governança das três fábricas: CoE, Fábrica Tradicional e Fábrica Agêntica. A estrutura completa de tipos de item, campos e backlog está no documento 20-estrutura-jira-interna-fabrica. A especificação de Power BI está em spec-powerbi-sysmap-fabric v1.0.

1.1 Decisões de arquitetura do board

| Decisão | Escolha | Status |
| --- | --- | --- |
| Unidade no Jira | Um projeto interno (FABRIC-INTERNO) | Fechado |
| Tipo de board | Kanban (governança contínua) | Fechado |
| Eixo das swimlanes | Por Programa: CoE / Tradicional / Agêntica / Transversal | Fechado |
| Estimativa | T-shirt (S/M/L/XL) - sem horas | Fechado |
| Nível de programa | Campo Programa (ou Initiative, se houver Premium) | A confirmar |

2. Passo 1 - Reorganizar o projeto Jira existente

Acessar o projeto admin da fábrica em Settings. Confirmar o nome FABRIC-INTERNO, garantir que os tipos de item estão ativos e que o board é Kanban. Arquivar cards soltos sem épico pai antes de continuar.

2.1 Tipos de item

| Tipo | Quando usar |
| --- | --- |
| Epic | Frente de trabalho dentro de um programa |
| Story (US) | Entrega de valor a um stakeholder |
| Enabler | Trabalho técnico habilitador (infra, MCP, KB) |
| Spike | Investigação time-boxed |
| Task | Unidade técnica de até 8h |
| Bug | Defeito em ferramenta/stack interna |

2.2 Colunas do board (Kanban)

| Coluna | Status Jira | O que entra |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Backlog | Mapeado, ainda não priorizado |
| A Fazer | To Do | Priorizado, DoR cumprido |
| Em Andamento | In Progress | Trabalho ativo, com dono |
| Em Revisão | In Review | Aguardando validação |
| Bloqueado | Blocked | Impedimento - precisa decisão |
| Concluído | Done | DoD cumprido + evidência anexada |

3. Passo 2 - Swimlanes por Programa

Configurar quatro swimlanes pelo campo Programa, em Board Settings > Swimlanes > base on: Programa.

| Swimlane | Escopo |
| --- | --- |
| CoE Salesforce | Montar e operar o Centro de Excelência |
| Fábrica Tradicional | Operacionalizar o modelo de entrega humano |
| Fábrica Agêntica | Construir a stack agêntica (foco Salesforce) |
| Transversal / Plataforma | Infra compartilhada (board, Power BI, SharePoint) |

4. Passo 3 - Campos e labels

Criar os 12 campos do board interno conforme o documento 20-estrutura-jira-interna-fabrica (seção 3): Programa, Categoria, Tipo de Enabler, Horizonte, Esforço, Sponsor, Status da Decisão, Resultado-Chave, DoR, DoD, Evidência e Bloqueado por.

| Label / campo | Valores |
| --- | --- |
| Programa | CoE / Tradicional / Agêntica / Transversal |
| Categoria | Decisão / Ação / Entrega / Aberto |
| Horizonte | 2026-Q2 / Q3 / Q4 / 2027+ |
| Esforço | S / M / L / XL |

5. Passo 4 - Criar o backlog

Criar os épicos e histórias dos quatro programas conforme o backlog do documento 20-estrutura-jira-interna-fabrica (seção 5). Cada épico segue o padrão de título [PROGRAMA] Frente; histórias no formato Como [papel], quero [ação] para [benefício].

6. Power BI - acompanhamento

A especificação completa de Power BI está em spec-powerbi-sysmap-fabric v1.0. Pontos de atenção desta instância:

Instância não-Cloud (Server/Data Center): usar REST API via Power Query com PAT; o conector 'Jira (by Microsoft)' do AppSource não se aplica.

O refresh agendado no Power BI Service exige On-premises Gateway.

Dashboard de Portfólio (3 programas) é alimentado por este projeto FABRIC-INTERNO, agrupado pelo campo Programa.

A definir: PAT no Data Center e Gateway on-premise precisam ser provisionados pela TI antes do primeiro refresh.

7. Sequência de execução

| Dia | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| D+0 | Reorganizar o projeto e configurar colunas e swimlanes | Nayara |
| D+0 | Criar os 12 campos customizados | Nayara |
| D+1 | Criar épicos e histórias dos 4 programas (doc 20) | Nayara |
| D+1 | Conectar Power BI via REST API (doc spec-powerbi) | Ana Lima |
| D+2 | Publicar Dashboard de Portfólio e testar | Ana Lima |