SysMap Fabric

Estrutura Jira - Board Interno

Tipos de item, swimlanes, campos e backlog para conduzir CoE, Tradicional e Agêntica

Versão 1.0  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. Visão Geral

Estrutura para conduzir a construção e a governança das fábricas. Não confundir com a spec-jira-sysmap-fabric (que configura os projetos de cliente). Aqui é o board que organiza o trabalho de montar e governar o CoE, a Fábrica Tradicional e a Fábrica Agêntica. Um único projeto FABRIC-INTERNO, Kanban, com swimlane por Programa.

2. Tipos de item

| Tipo | O que é | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Epic | Frente dentro de um programa | Agrupa entregas com um objetivo comum |
| Story (US) | Entrega de valor | Tem dono, benefício e critério de aceite |
| Enabler | Trabalho técnico habilitador | Fundação que destrava histórias (infra, MCP, KB) |
| Spike | Investigação time-boxed | Há incerteza técnica ou decisão a embasar |
| Task | Unidade técnica de até 8h | Decomposição de Story/Enabler |
| Bug | Defeito em ferramenta/stack interna | Algo que construímos quebrou |

Regra: se um stakeholder percebe o valor, é Story. Se é fundação técnica que destrava outras coisas, é Enabler. Se é investigação, é Spike. Categorias de governança (campo Categoria): Decisão, Ação, Entrega, Aberto.

3. Swimlanes e colunas

| Swimlane (Programa) | Escopo |
| --- | --- |
| CoE Salesforce | Montar e operar o Centro de Excelência |
| Fábrica Tradicional | Operacionalizar o modelo de entrega humano |
| Fábrica Agêntica | Construir a stack agêntica (foco Salesforce) |
| Transversal / Plataforma | Infra compartilhada |

Colunas: Backlog > A Fazer > Em Andamento > Em Revisão > Bloqueado > Concluído.

4. Campos customizados

Os campos de entrega a cliente (Cobertura Apex, GUT, UAT, horas) não se aplicam aqui. Este board é de construção e governança.

| # | Campo | Tipo | Para que serve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa | Lista | Dirige a swimlane e agrupa por fábrica |
| 2 | Categoria | Lista | Decisão / Ação / Entrega / Aberto |
| 3 | Tipo de Enabler | Lista | Infra / MCP / Skill / KB / Integração / Tooling / Processo |
| 4 | Horizonte | Lista | Trimestre / onda do roadmap |
| 5 | Esforço (T-shirt) | Lista | S / M / L / XL - sem horas |
| 6 | Sponsor | Lista | Dono executivo do resultado |
| 7 | Status da Decisão | Lista | Proposta / Em discussão / Decidida / Revisar |
| 8 | Resultado-Chave (OKR) | Texto | Amarra ao objetivo do programa |
| 9 | Definition of Ready | Texto | Pronto para execução (na Agêntica: context-ready) |
| 10 | Critério de Aceite (DoD) | Texto longo | Define quando o item está feito |
| 11 | Evidência / Link | URL | Artefato gerado - evita done sem prova |
| 12 | Bloqueado por | Link nativo | Dependências entre itens e programas |

5. Padrão de escrita e backlog

| Tipo | Formato do título |
| --- | --- |
| Epic | [PROGRAMA] Frente - objetivo |
| Story | Como [papel], quero [ação] para [benefício] |
| Enabler | [TIPO] o que construir (ex.: [MCP] MCP de Governança) |
| Spike | [SPIKE] pergunta (time-box) |
| Decisão | [DECISÃO] tema + Categoria=Decisão |
| Task | [PREFIXO] ação (CONFIG/DOC/INTEG/MCP/SKILL/KB/PROMPT/CONTEXT) |

5.1 Programa CoE Salesforce

E-COE-1 Fundação (nomear Domain Owner, charter, RACI, ritos)

E-COE-2 Padrões Técnicos (Configuration First, quality gates)

E-COE-3 Capacitação / SysMap University

E-COE-4 Auditoria Técnica

E-COE-5 CoE as a Service

E-COE-6 KPIs e Governança Executiva

5.2 Programa Fábrica Tradicional

E-TRAD-1 Configuração do Jira de Entrega (21 campos, 2 swimlanes)

E-TRAD-2 Quality Gates e Automações com SLA

E-TRAD-3 Calculadora de Estimativa

E-TRAD-4 Integração SSG <-> Jira

E-TRAD-5 Governança Operacional (inclui pasta template por tipo de projeto)

E-TRAD-6 Power BI Operacional

5.3 Programa Fábrica Agêntica (foco Salesforce)

E-AGEN-1 Decisões Fundadoras (foco SF decidido; gates humanos; engenheiro pessoa/agente)

E-AGEN-2 Knowledge Base Arquitetural

E-AGEN-3 Catálogo de MCPs/Skills

E-AGEN-4 Context Loader

E-AGEN-5 Stack de Execução (Cursor, Git, Supabase)

E-AGEN-6 DoR de Contexto e Gates Agênticos

E-AGEN-7 Segurança/LGPD e FinOps

E-AGEN-8 Telemetria e Métricas

E-AGEN-9 Onboarding/Bootcamp e Coaching

E-AGEN-10 Piloto Controlado

5.4 Programa Transversal / Plataforma

E-TRAN-1 Board Interno (este board)

E-TRAN-2 Power BI de Portfólio

E-TRAN-3 Repositório de Conhecimento

A definir: Jira Premium define se Programa é Initiative ou campo. Confirmar com Nayara.