SysMap Fabric

JQL - Filtros Padrão

Consultas prontas para salvar como filtros no Jira (cliente e board interno)

Versão 1.0  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. Visão Geral

Filtros JQL padronizados. Nos projetos de cliente, substituir SSG-XXXXX pelo Project Key real (ex.: SSG47709). Aplicar boas práticas: throughput conta Story e Bug concluídos; a fase é o status (coluna), não um campo.

2. Filtros - Projetos de cliente

| Nome do filtro | Query JQL |
| --- | --- |
| Sprint atual - projeto | project = "SSG-XXXXX" AND sprint in openSprints() |
| US downstream - sprint atual | project = "SSG-XXXXX" AND sprint in openSprints() AND status in ("To Do","In Dev","In Review (PR)","In QA","UAT","Done") |
| Throughput - últimas 2 semanas | project = "SSG-XXXXX" AND status changed to Done during (-14d, now()) AND issuetype in (Story, Bug) |
| Bugs críticos abertos em PRD | project = "SSG-XXXXX" AND issuetype = Bug AND "Criticidade GUT" = Crítico AND status != Done |
| Itens sem horas preenchidas | project = "SSG-XXXXX" AND timespent is EMPTY AND status = Done AND issuetype in (Story, Task) |
| Aging - parado há mais de 3 dias | project = "SSG-XXXXX" AND status not in (Done) AND updated <= -3d AND sprint in openSprints() |
| Overhead da sprint | project = "SSG-XXXXX" AND issuetype = Overhead AND sprint in openSprints() |
| Bugs visíveis ao cliente | project = "SSG-XXXXX" AND issuetype = Bug AND "Visível ao Cliente" in ("Sim - imediato","Sim - weekly report") |

3. Filtros - Board interno (FABRIC-INTERNO)

| Nome do filtro | Query JQL |
| --- | --- |
| Tudo por programa | project = FABRIC-INTERNO ORDER BY "Programa" ASC, priority DESC |
| Itens em aberto | project = FABRIC-INTERNO AND "Categoria" = Aberto AND status != Done ORDER BY priority DESC |
| Em andamento agora | project = FABRIC-INTERNO AND status = "In Progress" ORDER BY priority DESC |
| Bloqueios ativos | project = FABRIC-INTERNO AND status = Blocked |
| Decisões pendentes | project = FABRIC-INTERNO AND "Categoria" = Decisão AND "Status da Decisão" in (Proposta, "Em discussão") |
| Enablers da stack agêntica | project = FABRIC-INTERNO AND "Programa" = Agêntica AND issuetype = Enabler |
| Concluído por horizonte | project = FABRIC-INTERNO AND status = Done ORDER BY "Horizonte" ASC |

4. Boas práticas

openSprints() só funciona em projeto tipo Scrum. O board interno é Kanban - não usar openSprints() nele.

Campos customizados são referenciados pelo nome exato entre aspas (ex.: "Criticidade GUT").

Salvar cada filtro com o mesmo nome desta tabela para reuso no Power BI e nos dashboards.

Throughput aplica-se a todos os tipos de projeto (escopo fechado, evolutivos e AMS).

A definir: Validar os nomes exatos dos status e campos após a configuração final do Jira (podem variar do rótulo).