SysMap Fabric — Status Geral da Fábrica

Fábrica Tradicional + Fábrica Agêntica  ·  Maio 2026  ·  Confidencial — SysMap Solutions

Documento de referência interna e divulgação — consolida o status das frentes, o roadmap da fábrica agêntica e o backlog de decisões em aberto.

1. Sumário Executivo

A SysMap Fabric organiza a operação Salesforce em duas dimensões complementares: a Fábrica Tradicional (entrega conduzida por pessoas — escopo fechado, evolutivos e AMS) e a Fábrica Agêntica (a mesma entrega aumentada por agentes de IA, prevista para Jul/2026). Ambas compartilham a mesma governança, o mesmo Jira e o mesmo CoE Salesforce.

| Indicador | Situação |
| --- | --- |
| Spec de configuração Jira | v1.2 revisada — pronta para configurar (restam campos do SSG) |
| Frentes da fábrica tradicional | 6 de 8 concluídas · 2 bloqueadas (SSG↔Jira, Calculadora) |
| Fábrica Agêntica | A iniciar — roadmap Jul/2026 · 5 agentes definidos, sem spec ainda |
| CoE Salesforce | Estrutura oficial pronta — pendente nomear Domain Owner SF |
| Decisões no backlog | 9 itens (P1/P2/P3) — ver seção 4 |

2. Fábrica Tradicional — Status das Frentes

Entrega conduzida por pessoas, governada pela estrutura Jira (spec v1.2), pelo Kit de Governança e pelo CoE. Modalidades: Escopo Fechado, Evolutivos e Sustentação/AMS.

| Frente | Documento | Status | Pendência principal |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 · Estrutura Jira | spec-jira-sysmap-fabric-v1.2.docx | ✅ Concluído (v1.2) | Campos do SSG (input externo) |
| F2 · Board Admin + Power BI | board-admin-jira-powerbi-v1.0.docx | ✅ Pronto p/ executar | Nayara configura · Ana conecta BI |
| F3 · CoE Salesforce | coe-sf-sysmap-v1.0 (docx + pptx) | ✅ Concluído | Nomear Domain Owner SF |
| F4 · Kit de Governança | kit-governanca-jornadas-sharepoint-v1.0.docx | ✅ Concluído | — |
| F5 · Jornada por Público | incluído no kit-gov seção 4 | ✅ Concluído | Design visual dashboards (ver 4.5) |
| F6 · Estrutura SharePoint | incluído no kit-gov seção 5 | ✅ Concluído | — |
| F7 · SSG ↔ Jira | decisões registradas · sem spec técnica | 🔴 Bloqueado | Levantar campos com área SSG |
| F8 · Calculadora de Estimativa | spec-jira v1.2 seção 5 (19 tipos) | ⚠ Aguardando TL | Validar horas com TL + Arquiteto |
| Priorização (MoSCoW/WSJF) | decisão de intake registrada | ⚠ Agendado | WSJF p/ sprints · evolutivos c/ cliente |

3. Fábrica Agêntica — Status e Roadmap

A Fábrica Agêntica incorpora agentes de IA ao fluxo de entrega (Demand → Setup → Dev → QA → AIOps), supervisionados por pessoas. É uma modalidade do CoE liderada por Ana Lima (CTO & IA) com apoio do Especialista Agêntico. Stack prevista: Claude API + Cursor. Início planejado: Jul/2026.

| Agente | Função no fluxo | Status | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| Demand Agent | Intake, triagem e estruturação de demandas (F1) | ⚠ A iniciar (Jul/26) | Spec do agente |
| Setup Agent | Provisionamento de ambiente e scaffolding (F2) | ⚠ A iniciar (Jul/26) | Spec do agente |
| Dev Agent | Apoio a Apex/LWC/Flow sob supervisão (F3) | ⚠ A iniciar (Jul/26) | Spec + quality gates |
| QA Agent | Geração de cenários G/W/T e testes (F4) | ⚠ A iniciar (Jul/26) | Spec do agente |
| AIOps Agent | Monitoramento e operação pós go-live (F5) | ⚠ A iniciar (Jul/26) | Spec + Event Monitoring |

O que ainda precisa ser feito na fábrica agêntica (gaps):

Spec técnica de cada agente: entradas, saídas, prompts, guard-rails e ponto de supervisão humana.

Definir o Especialista Agêntico (papel previsto, ainda não alocado).

Definir como os agentes se integram ao Jira v1.2 (que campos leem/escrevem, em quais transições).

KPIs de adoção dos agentes — o dashboard de diretoria já reserva o visual 'Saúde da fábrica agêntica'.

Política de uso de IA, dados do cliente e LGPD no fluxo agêntico.

4. Pontos em Aberto & Backlog de Decisões

O que precisamos fazer e divulgar internamente. Prioridade: P1 (bloqueia o 1º projeto) · P2 (importante) · P3 (melhoria).

4.1 Decididos na v1.2 — confirmar com o responsável

| ID | Decisão | Proposta aplicada | Confirmar com | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Tipo de board no Jira | Projeto Scrum (habilita openSprints) | Nayara/Jira Admin | P1 |
| D-02 | Project Key padrão | SSG+ID (ex: SSG47709) | Nayara | P1 |
| D-03 | Swimlanes do board | 4: Upstream/Downstream/Overhead/Bugs | Ana + Nayara | P1 |
| D-04 | 'Espaço' por cliente | Project Category no Jira | Nayara | P2 |
| D-05 | Overhead por tipo | Fechado 10% · Evol. 15% · AMS 20% | Tech Lead | P2 |
| D-06 | Throughput conta o quê | Só US em F3–F5 (downstream) | Tech Lead | P2 |
| D-07 | Horas custom vs nativo | Manter custom; desativar Time Tracking | Tech Lead | P2 |
| D-08 | AMS board vs swimlane | ≥3 tickets/sem → board próprio | Ana + Nayara | P3 |

4.2 Bloqueios — dependem de input externo

| ID | Item | O que falta | Dono | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Campos do SSG no Jira | Validar candidatos com área SSG (v1.2 já pré-propõe) | Ana + Área SSG | P1 |
| B-02 | Validar calculadora | Sessão TL+Arquiteto nos 19 tipos (5 marcados Validar) | TL / Arquiteto | P1 |
| B-03 | Sonar/SonarCloud p/ Apex | TI confirmar instância/custo (~USD 450/mês ou Community) | TL + TI | P2 |
| B-04 | Integração SSG ↔ Jira | API disponível? Spec técnica ou SOP manual + trigger | Ana + TI | P2 |
| B-05 | Padrão de quebra de tasks | Granularidade real além do 'máx 8h' | TL + Squad | P3 |

4.3 Automações Jira — ordem de implementação

| Ordem | Automação | Regra | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloquear → Done | se DoD Completo? = Falso | P1 |
| 2 | Bloquear → In QA | se PR não aprovado / não linkado | P1 |
| 3 | Alerta bug crítico | Bug GUT Crítico → e-mail DM + Ana (+ Teams/Slack) | P1 |
| 4 | Demais gates (Tab. 6–9) | checklist manual por coluna até automatizar | P2 |

4.4 Pendências de confirmação factual

| ID | Item | Pergunta | Dono |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | KPI '9 documentos' | Quais são os 9? Identificados 6 artefatos (5 docx + 1 pptx) | Ana Lima |
| F-02 | Aderência estimativa em AMS | AMS tem baseline de horas? Se sim, deveria medir | Ana Lima |

4.5 Resolvidos / reclassificados na revisão

| Ponto aberto original (Tabela 19) | Novo status |
| --- | --- |
| #9 — Campos do SharePoint por projeto | ✅ Resolvido — kit-gov v1.0 seção 5 |
| #10 — Spec dos dashboards Power BI | 🟡 Parcial — falta design visual do dashboard cliente e executivo |

5. Próximas Ações Críticas

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar o backlog de 9 decisões da revisão | Ana Lima | Hoje |
| 2 | Nayara configura o board admin Jira (6 épicos, ~45 stories) | Nayara | Hoje |
| 3 | Nomear o Domain Owner SF do CoE | Ana Lima | Semana 1 |
| 4 | Sessão de validação da calculadora (19 tipos) com TL + Arquiteto | Ana Lima + TL | Semana 1 |
| 5 | Levantar campos do SSG com área responsável | Ana Lima | Semana 1 |
| 6 | Criar 21 campos no Jira + 3 automações MVP | Nayara | Semana 1 |
| 7 | Iniciar spec da Fábrica Agêntica (5 agentes) | Ana Lima | Jun/2026 |

6. Cronograma

| Período | Marco |
| --- | --- |
| D1–D7 (concluído) | Decisões Jira, specs, CoE, Kit Governança e revisão v1.2 |
| D8 (bloqueado) | SSG ↔ Jira e validação da calculadora — aguardam input |
| D9–D11 | Board configurado · Power BI · go-live do modelo tradicional |
| Jun/2026 | Padrões técnicos do CoE · SysMap University · spec dos agentes |
| Jul/2026 | Fábrica Agêntica — 5 agentes (Demand/Setup/Dev/QA/AIOps) |
| Set/2026 | Escala · CoE as a Service (1º cliente) · QBR semestral |

Confidencial — SysMap Solutions · SysMap Fabric · Status Geral · Mai 2026