SysMap Fabric — Spec Power BI

Conexão · Modelo de dados · Dashboards · Medidas DAX  ·  v1.0 (alinhada à spec-jira v1.3)  ·  Maio 2026  ·  Confidencial — SysMap Solutions

Substitui a Parte 2 do board-admin-jira-powerbi-v1.0. Atualizada para: instância não-Cloud, financeiro fora do Jira (só Power BI), 'Fase da Fábrica' como coluna e campos nativos primeiro.

1. Dashboards e audiência

| Dashboard | Audiência | Frequência | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Portfólio (3 programas) | Diretoria Ops · Ana · Gerente Delivery | Semanal | FABRIC-INTERNO |
| 2 · Planejamento da Fábrica | Ana · Nayara | Diária | FABRIC-INTERNO |
| 3 · Operacional de Projetos | Gestão SysMap | Diária | Projetos SSG-* |
| 4 · Executivo / Diretoria (margem) | Diretoria | Mensal | SSG-* + fonte financeira |
| 5 · Demanda (Visão 2) | GRT · Gerentes sênior | Tempo real | SSG-* (subset) |
| 6 · Fábrica Agêntica (Produto + Stack AI) | Gerente Delivery · CoE | Semanal | Telemetria da stack + Jira |

2. Conexão ao Jira — instância não-Cloud (Server/Data Center)

A instância NÃO é Jira Cloud — portanto o conector 'Jira (by Microsoft)' do AppSource (orientado a Cloud) NÃO se aplica. Métodos para Server/Data Center:

| Método | Como | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| REST API via Power Query | Web connector → GET https://[host]/rest/api/2/search?jql=...&maxResults=100 (paginar com startAt) | Recomendado — dado ao vivo |
| Personal Access Token (PAT) | Autenticar com PAT do Data Center (Perfil → Personal Access Tokens). Em DC antigo: Basic (usuário + senha) via gateway | Autenticação da API |
| Exportação agendada (CSV) | Filtro Jira → export agendado para SharePoint → Power BI lê a pasta | Fallback se a API não for liberada |

⚠ Gateway: diferente do Cloud (que dispensava gateway), uma instância on-premise normalmente exige Power BI Gateway (On-premises data gateway) para o refresh agendado funcionar no Service.

Campos custom chegam como customfield_NNNNN — renomear no Power Query para os nomes legíveis da spec-jira v1.3.

Horas vêm do Time Tracking NATIVO (timeoriginalestimate, timespent) e de Worklogs — não de campos custom.

3. Modelo de dados (star schema)

Chave de junção entre Jira e finanças: o SSG ID (= Project Key, ex. SSG47709). O financeiro NÃO está no Jira — vem de uma fonte separada e é unido por essa chave.

| Tabela | Origem | Chave / campos principais | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| Issues | Jira REST | key, projectKey(SSG ID), summary, status, priority, assignee, created, resolutiondate, issuetype, sprint, customfield_* | Fato operacional |
| Worklogs | Jira REST | issueId, timeSpentSeconds, started, author | Horas realizadas |
| Sprints | Jira REST | id, name, state, startDate, endDate, completeDate | Dimensão tempo/sprint |
| Projects | Jira REST | key (SSG ID), name, projectCategory(Espaço/cliente) | Dimensão projeto/cliente |
| Financeiro | SSG / planilha / SharePoint | SSG ID, custo previsto, receita prevista, margem, baseline, custo-hora por perfil | Fato financeiro (fora do Jira) |

Relacionamentos: Projects[SSG ID] 1—* Issues[projectKey] · Financeiro[SSG ID] 1—1 Projects[SSG ID] · Worklogs[issueId] *—1 Issues[id] · Sprints[id] 1—* Issues[sprint].

4. Campos a importar (alinhado à spec-jira v1.3)

Nativo primeiro; campos custom só onde a spec marca [CRIAR]. 'Fase da Fábrica' NÃO existe como campo — a fase é o status/coluna. Financeiro não vem do Jira.

| Necessidade | Origem no Power BI | Obs |
| --- | --- | --- |
| Estimativa (h) | Nativo — timeoriginalestimate | Time Tracking |
| Horas realizadas — entrega | Nativo — timespent / Worklogs | Excluir overhead |
| Horas overhead | customfield (Horas Overhead) | Criado na v1.3 |
| Fase / etapa | status (coluna do board) | Não usar campo — usar status |
| Cobertura Apex % | customfield | Criado |
| Criticidade/Score GUT | customfield | Criado |
| Resultado UAT / DoD / Dentro do Escopo | customfield | Criados |
| Cliente | Projects.projectCategory (Espaço) | Nativo |
| Label semestral | labels / fixVersion | Nativo |
| Custo / Receita / Margem | Tabela Financeiro (SSG) | NÃO no Jira — unido por SSG ID |

5. Especificação dos dashboards

5.1 Portfólio — 3 programas (CoE · Tradicional · Agêntica)

| Visual | Métrica | Filtro |
| --- | --- | --- |
| Status por programa | % Done por Programa (CoE/Tradicional/Agêntica/Transversal) | Programa · Horizonte |
| Itens em aberto | Categoria=Aberto não-Done por programa | Responsável |
| Bloqueios ativos | status=Blocked com título e dono | — |
| Burnup por horizonte | Done acumulado por trimestre | Programa |

5.2 Planejamento da Fábrica

| Visual | Métrica |
| --- | --- |
| Progresso por frente | % Done por Épico |
| Itens por responsável | contagem por assignee e status |
| Distribuição por categoria | Decisão/Ação/Entrega/Aberto |
| Evolução semanal | burnup |

5.3 Operacional de Projetos (cliente)

| Visual | Métrica / fonte |
| --- | --- |
| Semáforo por projeto | saúde (status + bugs críticos + datas) |
| Throughput | Story+Bug Done por sprint, por projeto (boas práticas) |
| Cycle time | média (Done − In Dev) por sprint — usa status, não 'Fase' |
| Horas realizadas vs estimado | Σ timespent / Σ timeoriginalestimate por projeto |
| Overhead % | Σ overhead / (entrega + overhead) — baseline 10% |
| Bugs por GUT | contagem por criticidade (customfield) |
| Cobertura Apex | média customfield por sprint |

5.4 Executivo / Diretoria — margem (junta financeiro)

Une o operacional (Jira) com a fonte financeira pelo SSG ID. É o único dashboard com dados financeiros — acesso restrito.

| Visual | Métrica / fonte |
| --- | --- |
| Margem por projeto | Financeiro[Receita] − (horas realizadas × custo-hora) — via SSG ID |
| Margem consolidada | Σ margem dos projetos ativos |
| Receita vs custo realizado | Financeiro[Receita prevista] vs horas×custo-hora |
| Alocação de squad | HH alocado vs disponível por perfil |
| Horas não faturáveis | Σ overhead / total HH × 100 |
| Pipeline (SSG) | oportunidades + probabilidade (fonte SSG) |

5.5 Demanda (Visão 2 — GRT e gerentes sênior)

| Visual | Métrica |
| --- | --- |
| Capacidade da fábrica | semáforo de disponibilidade para nova demanda |
| Minhas demandas | status por demanda (sem expor o Jira) |
| SLA de resposta | tempo até triagem/estimativa vs meta (2–3 dias) |
| Entregas previstas | itens na fila e previsão por sprint |

Sem dados financeiros. Compartilhar via Power BI app / embed SharePoint com acesso controlado.

5.6 Fábrica Agêntica — Produto + Stack AI

Foco Salesforce (a stack também atende custom). Depende da telemetria da stack agêntica (a estruturar).

| Visual | Métrica | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Produto | evolução, defeitos, lead time | Jira + telemetria |
| Uso de MCP / Skills | contagem por MCP/Skill, por engenheiro | Telemetria da stack |
| Produtividade | itens entregues por engenheiro AI / período | Jira + telemetria |
| Aderência | % itens seguindo padrões (governança MCP) | Telemetria |
| Baseline vs tradicional | lead time / defeitos agêntico vs tradicional | Jira (ambos) |

6. Medidas DAX principais (atualizadas)

| Medida | Fórmula DAX (essência) |
| --- | --- |
| Throughput (2 sem) | CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Issues[key]), Issues[status]="Done", Issues[issuetype] IN {"Story","Bug"}, DATESINPERIOD(...,-14,DAY)) |
| Cycle Time médio | AVERAGEX(FILTER(Issues, Issues[status]="Done"), Issues[DoneDate] − Issues[InDevDate]) |
| Horas real vs estimado | DIVIDE(SUM(Worklogs[timeSpentH]), SUM(Issues[originalEstimateH])) |
| Overhead % | DIVIDE([Horas Overhead], [Horas Entrega] + [Horas Overhead]) — referência 10% |
| Margem por projeto | SUM(Financeiro[Receita]) − (SUM(Worklogs[timeSpentH]) * RELATED(Financeiro[CustoHora])) |
| Aderência à estimativa | DIVIDE([Estimado] − [Realizado], [Estimado]) |
| Cobertura Apex média | AVERAGE(Issues[CoberturaApex]) // customfield |
| Defeitos escapados PRD | DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(Issues), Issues[issuetype]="Bug", Issues[Ambiente]="PRD"), [US Done])*100 |
| % por programa (portfólio) | DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(Issues), Issues[status]="Done"), COUNTROWS(Issues)) // por Programa |

Importante: filtros antes baseados em 'Fase da Fábrica' agora usam status (downstream = status IN {To Do, In Dev, In Review, In QA, UAT, Done}).

7. Atualização e publicação

| Item | Configuração |
| --- | --- |
| Refresh | Scheduled refresh no Service — exige On-premises Gateway (instância não-Cloud) |
| Workspaces | Operacional (gestão) · Executivo (restrito — financeiro) · Demanda (GRT) |
| Mobile | Power BI app — login Microsoft |
| Cliente | App / embed SharePoint com acesso controlado — nunca publicar financeiro na web |
| Diretoria | Workspace separado, acesso só Ana + diretores |

8. Pontos em aberto / dependências

| # | Ponto | Dono |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fonte financeira definitiva (export SSG, planilha ou integração) — alimenta margem | Ana + Área SSG |
| 2 | Custo-hora por perfil (para cálculo de margem) | Ana + Financeiro |
| 3 | PAT no Data Center liberado + endpoint REST acessível | Nayara + TI |
| 4 | On-premises Gateway provisionado | TI |
| 5 | Telemetria da Fábrica Agêntica (uso de MCP/Skills) — formato a definir | CoE |

Confidencial — SysMap Solutions · SysMap Fabric · Spec Power BI v1.0 · Mai 2026