SysMap Fabric

Fábrica Agêntica - Guia de Início

Por onde começar do zero - escopo fechado em Salesforce, passo a passo

Versão 1.0  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. A regra de ouro

Não construa a plataforma no abstrato. Comece por UM projeto real pequeno. O erro mais comum é tentar montar toda a stack (todos os MCPs, Context Loader, Knowledge Base completa) antes de ter um projeto rodando. A fábrica nasce de dentro de um projeto real - você destila a stack a partir do que fez à mão, não o contrário.

Mentalidade: engatinhar, andar, correr. Primeiro 1 história funcionando; depois sistematizar.

2. Precisamos de um caso de uso primeiro? Sim.

O caso de uso piloto é o veículo de aprendizado. Sem ele, não há como saber que contexto, padrões e ferramentas a fábrica precisa. Escolha um projeto Salesforce de escopo fechado com estas características:

| Critério | O que procurar |
| --- | --- |
| Tamanho | Pequeno - 2 a 4 semanas de trabalho |
| Risco | Baixo - não pode ser crítico para o cliente |
| Escopo | Fechado e claro - poucas histórias bem definidas |
| Domínio | Conhecido pelo time - evitar novidade dupla (negócio + ferramenta) |
| Cliente | Interno ou um cliente parceiro/tolerante |
| Tecnologia | Salesforce declarativo + um pouco de Apex/LWC - sem integrações complexas |

Sugestão: comece por um módulo pequeno (ex.: um objeto com campos, validações, um Flow e um LWC simples).

3. As ferramentas (o que instalar e para que)

O conjunto mínimo para começar. Não precisa de tudo da arquitetura no dia 1.

| Ferramenta | Para que serve | Como obter / custo |
| --- | --- | --- |
| Cursor | Editor com IA onde o engenheiro escreve em linguagem natural e a IA gera o código | cursor.com - plano Pro ~US$20/mês por usuário |
| Claude (modelo) | O motor de IA. Começar com o Claude embutido no Cursor; API depois para automações | Incluído no Cursor; API em console.anthropic.com |
| Salesforce CLI (sf) | Conectar na org, baixar/enviar metadados, rodar testes Apex | Gratuito - developer.salesforce.com/tools/salesforcecli |
| Salesforce Extensions | Plugins do Cursor/VS Code para trabalhar com SF | Gratuito - marketplace |
| Sandbox / Scratch Org | Ambiente Salesforce de desenvolvimento isolado | Parte da licença SF / Dev Hub |
| Git + GitHub | Versionar o código e abrir Pull Requests | GitHub - free/team |
| Jira | Card da história (já em uso na fábrica) | Já possuem |
| Knowledge Base (início) | Padrões e templates - comece como uma pasta /docs de arquivos markdown no repositório | Sem custo - usar o próprio Git/SharePoint |
| MCP servers | Dão à IA acesso a ferramentas (ler arquivos, Git, rodar comandos). Começar com os prontos | Open source; construir os próprios depois |

MCP em uma frase: é a tomada que conecta a IA às suas ferramentas e dados. No início, use os MCPs prontos (arquivos, Git). Construir MCPs próprios é fase posterior.

4. Por onde começar - as primeiras 3 semanas

Semana 0 - Preparar

Escolher o caso de uso piloto (seção 2).

Definir a dupla: 1 Champion (monta o contexto) + 1 Engenheiro AI (executa).

Instalar e conectar: Cursor, Salesforce CLI, sandbox, Git. Autenticar a org.

Criar o repositório com uma pasta /docs (a Knowledge Base inicial, vazia).

Semana 1 - A primeira história, à mão

Pegar UMA história simples do piloto e fazer ponta a ponta no Cursor (ver seção 5).

Revisão humana obrigatória do que a IA gerar. Rodar testes. Deploy na sandbox.

Anotar tudo: que contexto faltou, o que a IA errou, que padrão usamos.

Semana 2 - Repetir e observar padrões

Fazer mais 2 a 3 histórias da mesma forma.

Quando algo se repetir (um tipo de prompt, um template, uma checagem), anotar - é candidato a virar Skill/template.

Semana 3 - Destilar a stack

Transformar os padrões repetidos nos primeiros artefatos: 2 a 3 templates na Knowledge Base, um checklist de qualidade, um roteiro de prompt padrão.

Só agora começar a pensar em Context Loader e MCPs próprios - com base no que de fato repetiu.

5. A primeira história - passo a passo (exemplo Salesforce)

Exemplo concreto: 'Como vendedor, quero um campo CNPJ validado na Oportunidade'.

| # | Passo | Quem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Champion monta o contexto num markdown: objeto Opportunity, regra do CNPJ, padrão de nomenclatura e um exemplo de validação existente | Champion |
| 2 | Engenheiro abre o Cursor no repositório SF (Salesforce DX), com a sandbox conectada | Engenheiro |
| 3 | Escreve um prompt estruturado: 'Com base nos padrões em /docs e no objeto Opportunity, crie o campo CNPJ (texto, 14), a Validation Rule de formato e o teste Apex, com cobertura >=75%' | Engenheiro |
| 4 | O Cursor + Claude geram os metadados, a validação e o teste | IA |
| 5 | Engenheiro REVISA o que foi gerado (gate humano), roda os testes (sf apex run test) e faz deploy na sandbox (sf project deploy) | Engenheiro |
| 6 | Abre Pull Request no Git; TL revisa e confirma a cobertura | Engenheiro + TL |
| 7 | Atualiza o card no Jira e anota o que faltou de contexto | Engenheiro |

O passo 7 é o mais importante no início: o que faltou de contexto vira melhoria do markdown - o embrião do Context Loader e da Knowledge Base.

6. Como a stack emerge (de cada história)

| O que você observa na história | Vira o quê na fábrica |
| --- | --- |
| Que contexto o engenheiro teve que reunir à mão | Context Loader (o que carregar automaticamente) |
| Que padrão/template de código se repetiu | Knowledge Base + templates oficiais |
| Que checagem de qualidade fizemos | MCP/Skill de Governança (quality gate) |
| Que comando técnico repetimos (deploy, testes) | MCP/Skill de Engenharia |

7. O que NÃO fazer agora

Não construir todos os MCPs próprios antes de ter um projeto rodando.

Não automatizar um passo que vocês ainda não fizeram bem à mão.

Não pular o gate humano - no início, toda saída da IA é revisada.

Não escolher um projeto crítico ou complexo como piloto.

Não tentar medir produtividade no piloto - o piloto é para aprender, não para bater meta.

8. Sinais de que estamos prontos para a próxima fase

3 a 5 histórias entregues com a stack mínima, com qualidade.

Um conjunto inicial de templates e padrões que se provou útil.

O time consegue repetir o fluxo sem o Champion segurar a mão o tempo todo.

Métricas básicas coletadas (lead time, defeitos) para comparar com o baseline tradicional.

A partir daí, seguir o plano por fases do documento 00-plano-implementacao-fabrica-agentica (Fase 1 em diante): formalizar MCPs/Skills, Context Loader e telemetria.