SysMap Fabric

Fábrica Agêntica - Plano de Implementação

Base: modelo SysMap (arquitetura, organograma e onboarding). Objetivo: instanciar para Salesforce

Versão 1.1  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. Visão Geral e Objetivo

Este plano parte do modelo da Fábrica de Software Agêntica da SysMap (documentado no app de fluxo e nas três telas: arquitetura, organograma e onboarding) e o usa como base para criar a Fábrica Agêntica Salesforce. O modelo é de Programação Orientada a Contexto com implementação em linguagem natural - uma stack (Cursor + MCPs/Skills + Context Loader + Knowledge Base) que empodera pessoas. A versão Salesforce mantém a mesma estrutura, papéis e processos, instanciando cada componente para o ecossistema SF.

2. Modelo Base - Fábrica Agêntica SysMap

Reproduzido fielmente das três telas. É o referencial que a versão Salesforce instancia.

2.1 Arquitetura (fluxo de ponta a ponta)

Entrada: Cliente / Projeto / Jornada alimenta o MCP/Skill de Contexto (docs de negócio e técnicos).

Primeiro Prompt Estruturador: (1) identifica os MCPs/Skills necessários; (2) executa o warmup do contexto.

Engenheiro AI seleciona o card no Jira, implementa no IDE Cursor (Dev/Setup), comita no Git e atualiza o card.

Camada técnica: Git (branch/PR/versionamento), SGBD via MCP (modelagem, functions/RPC), Event Broker (Kafka/NATS - EDA), Front MCP (BFF/Back).

Saída: DevSecOps conduz ao Deploy.

Retroalimentação: Telemetria da fábrica e dashboards (Produto e Stack AI) avaliam os indicadores e dão feedback para melhorar o contexto.

2.2 MCPs/Skills e Knowledge Base

| Bloco | Conteúdo no modelo base |
| --- | --- |
| MCP/Skill Contexto | Docs de negócio e técnicos |
| MCP/Skill Engenharia | Repositório técnico (Backstage) e repositório de código (Git); geração de serviços |
| MCP/Skill Governança | Pipeline DevSecOps, Quality Gate, Design Patterns AI |
| Knowledge Base Arquitetural | Padrões de microserviços, arquitetura orientada a eventos, padrões BFF e Front, padrões FrontEnd, padrões de segurança, guidelines de código |

2.3 Papéis (organograma)

| Papel | Responsabilidade no modelo base |
| --- | --- |
| Gerente de Delivery da F. Agêntica | Performance global, evolução da stack, governança, conteúdo dos Engenheiros AI |
| CoE | Constrói MCPs/Skills, Context Loader, Knowledge Base, templates; conduz o bootcamp |
| Champion AI (Arquiteto de Contexto) | Cria o contexto completo (cliente/programa/jornada), granularidade, cola estratégia-execução |
| Engenheiros AI | Executam com contexto pré-carregado, usam MCPs/Skills, comitam e atualizam o Jira |
| Líder de FSW AI | Fluxo de trabalho, sincronização Jira-Git-execução, ritos, histórias context-ready |
| SM AI | Avalia os indicadores da stack e dá feedback para melhoria de contexto (confirmar definição) |
| Stu AI | Atualiza o card no Jira no fluxo (confirmar definição) |

2.4 Processos de onboarding

Preparação da base (CoE): padrões arquiteturais > construção de MCPs/Skills > estruturação da Knowledge Base > implementação do Context Loader > publicação e versionamento.

Capacitação dos Engenheiros AI (bootcamp): fundamentos, uso da stack, prática guiada, governança e pipeline.

Coaching (Champion AI): preparação do contexto > execução inicial > acompanhamento das primeiras implementações > evolução da autonomia > feedback para a stack.

2.5 Telemetria e dashboards

Dashboard Produto: evolução, defeitos, lead time.

Dashboard Stack AI: uso de MCP/Skills, produtividade, aderência.

Repositório de métricas e telemetria: uso de MCP, uso de skills, código gerado, lead time, defeitos.

3. Instanciação para Salesforce

Cada componente do modelo base é traduzido para o ecossistema Salesforce. A estrutura, os papéis e os processos permanecem iguais.

| Componente base (SysMap) | Instanciação Salesforce |
| --- | --- |
| IDE Cursor (Dev/Setup) | Cursor + extensões Salesforce / ferramentas Agentforce DX |
| Padrões de microserviços | Padrões de serviço Salesforce: Apex services, Configuration First |
| Arquitetura orientada a eventos | Platform Events e Change Data Capture (CDC) |
| Padrões BFF e Front / FrontEnd | LWC, Lightning Design System, Experience Cloud |
| Padrões de segurança | Security Model SF: OWD, Sharing, Profiles, Permission Sets |
| Guidelines de código | Guidelines Apex/LWC/Flow, cobertura, nomenclatura |
| MCP Engenharia (Backstage + Git) | Catálogo de componentes SF + Salesforce DX (sfdx) + Git; geração de Apex/LWC/Flow/metadados |
| MCP Governança (DevSecOps, Quality Gate) | CI/CD Salesforce (sfdx, scratch orgs/sandboxes), gate de cobertura >=75%, análise estática (PMD/Apex), security review |
| SGBD via MCP (modelagem DB) | Modelo de dados Salesforce (objetos, campos) via Metadata API |
| Event Broker (Kafka/NATS) | Platform Events / CDC (nativo SF) |
| Deploy (DevSecOps) | sfdx deploy: sandbox > UAT > produção, com validação |

A definir: Confirmar o IDE/assistente: Cursor puro ou combinado com Agentforce/DX. Define a integração dos MCPs com a plataforma Salesforce.

4. Componentes a Construir (Salesforce)

| Componente | Dono | Fase |
| --- | --- | --- |
| Knowledge Base SF (Configuration First, Apex, LWC, Flow, segurança, guidelines) | CoE | 1 |
| MCP/Skill de Contexto (docs negócio/técnicos do cliente) | CoE | 1 |
| MCP/Skill de Engenharia SF (geração de metadados/Apex/LWC, sfdx, Git) | CoE | 1 |
| MCP/Skill de Governança SF (quality gate, pipeline, design patterns) | CoE | 1 |
| Context Loader (monta contexto: repo + KB + ticket; executa warmup) | CoE | 1 |
| Ambiente de execução (Cursor + Salesforce DX + Git + sandboxes) | CoE + TI | 1 |
| Telemetria e dashboards (Produto + Stack AI) | CoE | 3 |

5. Plano de Implementação por Fases

| Fase | Entregável-chave | Responsável | Alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Decisões fundadoras fechadas + papéis nomeados | Ana + Gerente Delivery | Mai-Jun |
| 1 | Stack mínima SF (KB + 3 MCPs + Context Loader + ambiente) | CoE | Jun |
| 2 | Bootcamp + piloto Salesforce com gates humanos | Gerente Delivery + Champion | Jul |
| 3 | Telemetria + prova de ROI vs baseline tradicional | Gerente Delivery | Jul-Ago |
| 4 | Endurecer: segurança/LGPD, FinOps, versionamento de MCP/Skill | CoE | Ago |
| 5 | Escalar: catálogo, mais engenheiros, playbook, QBR | Gerente Delivery | Set+ |

6. Capacitação e Coaching

Seguem os dois processos de onboarding do modelo base, instanciados para SF.

6.1 Bootcamp dos Engenheiros AI

Fundamentos: arquitetura da fábrica, conceito de MCP/Skill, programação orientada a contexto.

Uso da stack: Cursor, Context Loader, execução em linguagem natural.

Prática guiada: gerar componente SF (Apex/LWC/Flow) via MCP, usar templates oficiais.

Governança e pipeline: PR padrão, quality gate (cobertura/security), deploy via sfdx.

6.2 Coaching (Champion AI)

Preparação do contexto: jornada, programa e arquitetura SF aplicada.

Execução inicial: seleção de histórias, uso correto dos MCPs/Skills, validação.

Acompanhamento: revisão de PRs, ajustes de contexto, correção de desvios.

Evolução da autonomia: aumentar complexidade e reduzir dependência do Champion.

Feedback para a stack: gaps retroalimentam o CoE.

7. Métricas e Prova de Valor

| Indicador (do modelo base) | Aplicação Salesforce | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Lead time | Por entrega SF, ponta a ponta | < baseline tradicional |
| Defeitos | Bugs escapados em PRD | <= baseline |
| Código gerado | Volume gerado vs revisado | Acompanhar (desfecho > volume) |
| Uso de MCP/Skills | Adoção da stack por engenheiro | Crescente |
| Aderência | % itens seguindo padrões (governança MCP) | >= 90% |
| Cobertura Apex | Qualidade do código gerado | >= 75% |

8. Decisões Fundadoras (em aberto)

| Decisão | Encaminhamento |
| --- | --- |
| Foco SF / custom / ambos | Decidido: base SysMap instanciada para Salesforce (custom é variante posterior) |
| Engenheiro AI = pessoa apoiada por IA ou agente autônomo | Em aberto - definir antes do piloto |
| Gates humanos (PR + verificação antes de concluir) | Em aberto - recomendado obrigatório |
| Reusar governança tradicional (DoR/DoD, F0-F5) | Em aberto - recomendado sim |
| Champion: um por projeto, programa ou compartilhado | Em aberto - define a escala |
| Definição de SM AI, Stu AI e do warmup | Em aberto - padronizar a partir do modelo base |

9. Riscos e Pontos de Atenção

| Ponto | Tipo | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Contexto ruim gera erro em escala | Risco | DoR de contexto + validação antes de executar |
| Champion vira gargalo | Risco | Definir escala do papel e reduzir dependência via coaching |
| Verificação do código gerado por IA | Gap | Gerar e revisar testes; gate humano antes de concluir |
| Segurança/LGPD no contexto/prompt | Risco | Política de dados + proteção contra prompt injection |
| Custo da stack sem controle | Risco | FinOps: custo por entrega + guardrails |
| Stack do modelo base é cloud-native | Atenção | Instanciar MCPs de dados/eventos para Platform Events/Metadata API (SF) |
| Cobertura do ciclo F0-F5 | Gap | Mapear onde vivem F0/F1 (intake) e F5 (KT/runbook) |

10. Próximos Passos Imediatos

| # | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fechar as decisões fundadoras (seção 8) | Ana + Gerente Delivery |
| 2 | Nomear Gerente de Delivery, Champion AI e Líder de FSW AI | Ana Lima |
| 3 | Definir o escopo do projeto-piloto Salesforce | Gerente Delivery |
| 4 | CoE inicia a Knowledge Base SF e os 3 MCPs/Skills | CoE |
| 5 | Especificar o Context Loader e rodar o POC | CoE |